Додаток 4

до Порядку розроблення місцевих/ регіональних

цільових програм Ніжинської територіальної громади,

затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

# Інформація про виконання програми станом на 01.07.2024р.

**«Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки»,**

затверджена рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 08.02.2024 р. №94-36/2024

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **0217520** КПК |  | Реалізації національної програми інформатизації (найменування бюджетної програми) |
|  |  |  |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнуванняз урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| Усього | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Усього  | Загальнийфонд | Спеціальний фонд |
| **2 000 000,00** | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 663 636,00 | 663 636,00 | 0,00 | - 1 336 364,00 | - 836 364,00 | -500 000,00 | Залишок коштів буде використаний відповідно до завдань програми на 2024 р. |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  |  |   | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Загальнийфонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Інформатизація діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області,строк дії програми до 31.12.2024 р. | 495 800,00 | 500 000,00 | 187 527,00 | 0,00 | **Загальний фонд- 187 527,00 грн.:**18 075,00грн.-оплата послуг Інтернет провайдерів;59 636,00 грн.- послуги з розміщення веб-сайту Ніжинської міської ради, підтримка сайту, хостинг;106 120,00грн.-послуги з поставки пакетів оновлень, інформаційні послуги із супроводження комп. програми «ІС-ПРО», Юмуні, Єдність, Ніжинський бухгалтер 3 696,00грн - формування сертифікатів ключів**Спеціальний фонд -0,00грн.** |
| 2 | Інформатизація діяльності Комунального закладу «Ніжинський міський молодіжний центр» Ніжинської міської ради Чернігівської області | Комунальний заклад Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області, строк дії програми до 31.12.2024 р. | 21 200,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | **Загальний фонд – 6 000,00 грн.:**6 000 грн. – послуги Інтернет**Спеціальний фонд -0,00грн.** |
| 3 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М. Галицького» Ніжинської міської ради Чернігівської області | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М. Галицького» Ніжинської міської ради Чернігівської області, строк дії програми до 31.12.2024 р. | 756 000,00 | 0,00 | 300 685,00 | 0,00 | **Загальний фонд – 300 685,00 грн.:**300 685,00 грн. - обслуговування мед. програми «Хелсі»**Спеціальний фонд-0,00грн** |
| 4 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» Ніжинської міської ради Чернігівської області | КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» Ніжинської міської ради Чернігівської області,строк дії програми до 31.12.2024 р. | 227 000,00 | 0,00 | 169 424,00 |  | 0,00 | **Загальний фонд – 169 424,00 грн.:**50 000,00 грн. - комп’ютерне обладнання та приладдя,6 000,00 грн.- програмне забезпечення ( по заробітній платі),5 460,00 грн. - оплата послуг Інтернет,23 976,00 грн.- програмне забезпечення (Дебет плюс 12 версія) 83 988,00 грн.–програмне забезпечення «Хелсі»  **Спеціальний фонд-0,00грн.** |

Заступник міського голови Сергій СМАГА

Головний бухгалтер Олена ЮРЧЕНКО

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |

# Інформація про виконання програми станом на 01.07.2024 року

**«Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки»**,

рішення Ніжинської міської ради VIIІ скликання від 08 лютого 2024 року №94-36/2024

 (найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.  **1117520** Реалізація національної програми інформатизації КПК (найменування бюджетної програми)2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:  гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |
| 66 000,00 | 66 000,00 | - | 20 792,21 | 20 792,21 | - | -45 207,79 | -45 207,79 | - | Залишок плану буде використано протягом липня-грудня 2024 року |

 |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, грн | Фактичні обсяги фінансування, грн | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  |  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 2 | *Технічне забезпечення процесів інформатизації* | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області, Комунальний заклад МЦ ФЗ «Спорт для всіх» Ніжинської міської ради Чернігівської областіпротягом 2024 року | 16 000,00 |  | - |  |  |
| 3 | *Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища* | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області, Комунальний заклад МЦ ФЗ «Спорт для всіх» Ніжинської міської ради Чернігівської областіпротягом 2023 року | 50 000,00 |  | 20 792,21 |  | поповнення мережі інтернет ВПФСНіжинМР – 1 625,00 грн. програма Дебет плюс – 5 377,00грн., підключення інтернет (2 школи) КДЮСШ, ДЮСФШ –4 600,00 грн., послуги інтернет 4 745,21 грн., МЦ «Спорт для всіх» – 4 445,00 грн. |

Начальник відділу з питань фізичної

культури та спорту Ніжинської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Павло ГЛУШКО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Людмила КОРНІЄНКО\_\_\_\_\_\_
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток 4

до Порядку розроблення місцевих/регіональних

цільових програм Ніжинської територіальної громади,

затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

# Інформація про виконання програми станом на 01.07.2024р.

**«Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки»,**

затверджена рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 08.02.2024 р. №94-36/2024

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 **1017520** Реалізація національної програми інформатизації КПК (найменування бюджетної програми)2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:  гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |
| 325 300,00 | 243 300,00 | 82 000,00 | 102 082,48 | 75 082,48 | 27 000,00 | -223 217,52 | -168 217,52 | -55 000,00 | Наявна кредиторська заборгованість по СФ в сумі 25 000грн (комп’ютер для централізованої бухгалтерії).Залишок плану буде використано до кінця року |

 |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

- всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури;

- розширення сегменту Інтернет за рахунок веб-ресурсів;

- організація доступу до національних і світових інформаційних ресурсів через мережу Інтернет;

- забезпечення доступу до публічної інформації, прозорості та відкритості діяльності;

- ремонт і придбання нового та подальше оновлення комп’ютерного та серверного обладнання, оргтехніки;

- введення системи електронного підпису;

- впровадження систем технічного захисту інформації;

- модернізація локальної мережі.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, грн | Фактичні обсяги фінансування, грн | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | *Технічне забезпечення процесів інформатизації* | Управління культури і туризму Ніжинської міської радиі підпорядковані заклади культури | 17 500,00 | 82 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | Ноутбук для централізованої бухгалтерії |
| 2 | *Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища* | Управління культури і туризму Ніжинської міської радиі підпорядковані заклади культури | 225 800,00 | 0 | 75 082,48 | 0 | 30 652,48 грн. – оплата послуг інтернет,5 544,00 грн. – сертифікати на КЕП,38 886, 00 грн. – обслуговування програмного забезпечення |

Начальник управління культури і туризму Тетяна БАССАК

Головний бухгалтер Валентина ДАВИДЕНКО

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4до Порядку розроблення місцевих/регіональнихцільових програм Ніжинської територіальної громади,затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |

# Інформація про виконання програми станом на 01.07.2024 року

**Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки**

рішення Ніжинської міської ради VIIІ скликання від 08.02.2024 року №94-36/2024 р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **0617520** |  | Реалізація Національної програми інформатизації |
|  | КПК |  |  (найменування бюджетної програми)  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |
| 517 000,00 | 517 000,00 | 0 | 192 727,82 | 192 727,82 |  | -324 272,18 | -324 272,18 | 0 | Кошти будуть використа-ні для подальшого використання |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1. | Створення (модернізація) інформаційно-комунікаційних систем (придбання комп’ютерного, інформаційного, серверного та іншого обладнання (оргтехніка)) вартість за 1 шт до 20 000,00 грн | Управління освіти2024 р. | 5 100 |  | 4 760 |  | **93,3 %****Управління освіти:** 1 700,00 придбання маршрутизатора**Гімназія №13:** оплата захищенних носіїв особистих ключів 3 060,00 грн. |
| 2. | Створення (модернізація) інформаційно-комунікаційних систем (придбання комп’ютерного, інформаційного, серверного та іншого обладнання (оргтехніка)) вартість за 1 шт понад 20 000,00 грн | Управління освіти2024 р. |  | 0,00 |  | 0,00 | 0 |
| 3 | Забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем (оновлення ліцензій програмних продуктів, придбання програмних продуктів тощо), оплата послуг, оплата інтернет-послуг, супроводження, обслуговування | Управління освіти2024 р. | 429 100 |  | 131817,58 |  | **Управління освіти:** оплата послуг інтернет – 85 766,68 грн.Послуги по супроводу програми "УКС-ЗАРПЛАТА" 1 400,00 грн.Послуги прокладання інтернет – провайдерів – 14 010,90 грн.Постачання примірника та пакету оновлення комп’ютерної прог. "M.E.Doc"модуль "Звiтнiсть" 3 100,00 грн.Обробка даних видача сертифікатів ЕЦП та постачання КП "Програмний комплекс "Варта" 234,00 грн**Гімназія №2:** Постачання примірника та пакету оновлення комп’ютерної прог. "M.E.Doc" модуль "Звiтнiсть" 2 500,00 грн.Обробка даних видача сертифікатів ЕЦП та постачання КП "Програмний комплекс "Варта" 1 170,00 грн. Послуги по супроводу програми "УКС-ЗАРПЛАТА" 1 400,00 грн.**Гімназія №3:** -Абонентська плата за послуги інтернет – 3 960,00 грн-Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп’ютерної програми «М.E.Doc» Модуль «Звітність» - 1 890,00 грн.-Послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення «ТіС – Зарплата» (поставка встановлення програми) -5 000,00грн-Послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення (супровід, експлуатація та підтримка програми «ТіС – Зарплата) за 2 квартал – 2 800,00грн  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Гімназія №13:** Абонентська плата за послуги інтернет – 2 400,00 грн Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп’ютерної програми «М.E.Doc» Модуль «Звітність» - 4 786,00 грн,Послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення «ТіС – Зарплата»(поставка встановлення програми) - 1 400,00грнВиконання 30,7% |
| 4. | Цифровий розвиток публічних послуг у сфері освіти (впровадження електронних щоденників, журналів, оплата платформи, «КУРС: Школа» - єдина база даних навчального закладу і програма «КУРС: Сайт», електронний документообіг) | Управління освіти2024 р. | 82 800 |  | 56 150,24 |  | **Управління освіти:** Послуги веб сайтів – 15 050,24 грн.«КУРС: Школа» - єдина база даних навчального закладу і програма «КУРС: Сайт»- 34 900,00грн.**Гімназія №3:** «КУРС: Школа» - єдина база даних навчального закладу і програма «КУРС: Сайт» - 3 350,00 грн**Гімназія №13:** «КУРС: Школа» - єдина база даних навчального закладу і програма «КУРС: Сайт» - 2 850,00 грнВиконання 67,8 % |
| 5. | Доступ до високошвидкістного інтернету в укриттях закладів освіти | Управління освіти2024 р. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |
| 6. | Модернізація інтернет-мережі закладів освіти, розширення та оновлення | Управління освіти2024 р. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |
|  | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади | Управління освіти2024 р. | 517 000 | 0,0 | 192 727,82 | 0,0 |  |
|  Керівник В. о. головного бухгалтера |  Валентина ГРАДОБИК  Оксана ДЗЮБА |

|  |
| --- |
| *Додаток 4*до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |

# Інформація про виконання програми станом на 01.07.2024 року

«Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки»,

рішення Ніжинської міської ради VІII скликання від 08.02.2024 року №94-36/2024

 (назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **0817520** Реалізація національної програми інформатизації КПК (найменування бюджетної програми)2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:  гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |
| 37 000,00 | 37 000,00 |  | 8 048,00 | 8 048,00 |  | -28 952,00 | -28 952,00 |  | Використання відповідно до фактичних витрат (залишок кошторисних призначень) |

 |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, грн | Фактичні обсяги фінансування, грн | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування управління соціального захисту заселення | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2024 року) | 15 000,00 |  | 3 000,00 |  | Здійснено оплату за постачання примірника та пакетів оновлення програми «M.E.Doc» |
| 2 | Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування Ніжинського міського центру соціальних служб |  Ніжинський міський центр соціальних служб (протягом 2024 року) | 11 000,00 |  | 2 800,00 |  | Здійснено оплату за постачання примірника та пакетів оновлення програми «M.E.Doc» |
| 3 | Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування територіального центру | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради Чернігівської області(протягом 2024 року) | 11 000,00 |  | 2 248,00 |  | Здійснено оплату: за послуги з адміністрування та обслуговування програмного забезпечення; за послуги з формування 4 ключі ЄЦП.  |

Начальник управління соціального
захисту населення Ніжинської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Оксана СМАГА\_\_\_\_\_\_
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності-головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Олена МАЧАЧА\_\_\_\_\_\_
 (підпис) (ініціали та прізвище)

*Додаток 4*

до Порядку розроблення місцевих/ регіональних

цільових програм Ніжинської територіальної громади,

затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

# Інформація про виконання програми станом на 01 липня 2024р.

**Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки,**

затверджена рішенням Ніжинської міської ради від 08.02.2024р. № 94-36/2024

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  1. | **3117520**  |  |  Реалізація Національної програми інформатизації |
|  | КПК |  |  (найменування бюджетної програми)  |

 2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |  |
| 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | -89 000,00 | -89 000,00 | 0,00 | Заплановано використання залишку коштів в наступних кварталах відповідно до затвердженого розпису бюджетних асигнувань |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/ напрямки/ заходи | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  |  |  | Загальний фонд  | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Технічне забезпечення процесів інформатизації  | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища  | 55 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |  |
|  | РАЗОМ | 92 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3,3% |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник Управління комунального майна та земельних відносин |  Ірина ОНОКАЛО |

Начальник відділу - головний бухгалтер Валентина МІСАН

*Додаток 4*

до Порядку розроблення місцевих/ регіональних

цільових програм Ніжинської територіальної громади,

затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

# Інформація про виконання програми станом на 01.07.2024р.

**Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024-2026 рік,**

Затверджена рішенням Ніжинської міської ради VІII скликання №94-36/2024 від 08.02.2024 року

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **1217520**  |  |  **Реалізація Національної програми інформатизації** |
|  | КПК |  |  (найменування бюджетної програми)  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення  |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |  |
| 50 000,00 | 50 000,00 |  | 12 300,00 | 12 300,00 |  | - 37 700,00 | - 37 700,00 |  | Кошти будуть використані відповідно до кошторисних призначень |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, гривень | Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Комп'ютерне обладнання та приладдя | УЖКГ та Б  | 10 000,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2 | Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки | УЖКГ та Б  | 30 000,00 |  | 12 300,00 |  | оплата послуг за інтернет – 6 150,00 грн.,  |
| 3 | Пакети программного забезпечення та інформаційні системи | УЖКГ та Б  | 10 000,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Всього |  | 50 000,00 |  | 12 300,00 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заступник керівника установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Світлана СІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Т.в.о. головного бухгалтера** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Інна СТУПКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |

|  |
| --- |
| Додаток 4до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |

# Інформація про виконання програми станом на 01.07.2024 року

**Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затверджена Рішенням Ніжинської міської ради VIІI скликання від 08.02.2024р. №94-36/2024**

(найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 **3717520**  Виконання Національної програми інформатизації КПК (найменування бюджетної програми)2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:  гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |
| 305 000 | 255 000 | 50 000 | 21 449 | 21 449 | 0 | -283551 | -233551 | - 50 000 | Залишок планових призначень |

 |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, грн | Фактичні обсяги фінансування, грн | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Технічне забезпечення процесів інформатизації | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області  | 110 000 | 50 000 | 3 099 | 0 | ТОВ «Свінг Плюс» перераховано за бездротовий маршрутизатор Archer AX53 TP-LINK |
| 2 | Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | 145 000 | 0 | 18350 | 0 | **3600,00 грн.** - оплачено телекомунікаційні послуги (ІНТЕРНЕТ) ПрАТ «ДАТА ГРУП»;**6000,00 грн.** - Перераховано ТОВ "ДП "Центр інформатизаційних та аналітичних технологій" - за технічний супровід комп’ютерної програми "Єдина інформаційна система управління місцевим бюджетом" ("ІЄСУБ для місцевого бюджету"); **500,00 грн.** – перераховано ТОВ «Ніжинський бухгалтер» за надання інформаційно-консультаційних послуг; **8250,00 грн.-** перераховано ТОВ «НЕОКОМ XXI» -послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення, послуги на право користування аналітично-інформаційною системою «Місцеві бюджети рівня міста, району «2006» з подальшим адмініструванням , супроводженням і обслуговуванням».Станом на 01.07.2024 року існує кредиторська заборгованість в сумі **2370,00** **грн.** за накопичувач**.** |
| **Всього** | **255 000** | **50 000** | **21449** | **0** |  |

Т.в.о. начальника фінансового управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Маргарита ФУРСА

Ніжинської міської ради (підпис) (ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу бухгалтерського

обліку та звітності – головного бухгалтера

фінансового управління Ніжинської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тамара БАЗИК

 (підпис) (ініціали та прізвище)