Додаток 3

до   рішення  виконавчого комітету

від                        2024  року

Звіт

про  використання  коштів бюджету  розвитку  Ніжинської міської   територіальної громади за об’єктами за  9 місяців 2024 року

грн.

| КПКВК | КЕКВ | Назва об’єкта | Передб. на 2024р. | Профі- нансовано |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0210180 | 3210 | «Програма розвитку міжнародної та інвестиційної діяльності у Ніжинській міській територіальній громаді на 2024 р.» - співфінансування проектів: створення умов для працевлаштування ВПО шляхом створення виробництва з пошиття одягу кондиціонери (передані кошти) | 407 497,0 | 407 496,0 |
|  |  | Всього по КПВК 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» | 667 897,0 | 407 496,0 |
| 0611021 | 3132 | Капітальний ремонт та облаштування протирадіаційного укриття № 95774 Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15 Ніжинської міської ради Чернігівської області, м. Ніжин, вул. Об’їжджа, 123, Чернігівська обл.", в т.ч. ПКД(співфінансування) (передані кошти) | 500 000,0 | 15 200,0 |
| 0611021 | 3132 | Капітальний ремонт частини даху ЗОШ № 7 м.Ніжин, вул. Гоголя,15 Чернігівська обл., в т.ч. ПКД (передані кошти) | 7 080 000,0 | 107 070,0 |
|  |  | Всього по КПВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» | 7 580 000,0 | 122 270,0 |
| 0611291 | 3110 | Придбання засобів навчання та мультимедійного обладнання (Співфінансування з бюджету Ніжинської міської ТГ) (передані кошти) | 761 398,0 | 286 895,5 |
|  |  | Всього по КПВК 0611291» Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень КМУ у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом ДБ)» | 761 398,0 | 286 895,5 |
| 0611292 | 3110 | Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень КМУ у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом ДБ) | 2 876 644,0 | 669 422,85 |
|  |  | Всього по КПВК «Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно дорішень КМУ у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом ДБ) | 2 876 644,0 | 669 422,85 |
| 0212010 | 3210 | Міська цільова Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» на 2024 рік (передані кошти-план 37 246 939,27грн) | 45 977 850.0 | 25 132 376,29 |
|  |  | Всього по КПВК 0212010 « Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» | 45 977 850.0 | 25 132 376,29 |
| 0212030 | 3210 | Міська цільова програма "Фінансова підтримка та розвиток Комунального некомерційного підприємства "Ніжинський міський пологовий будинок на 2024р"(передані кошти) | 204 000,0 | 190 000,97 |
|  |  | Всього по КПВК 0212030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям» | 204 000,0 | 190 000,97 |
| 0212100 | 3210 | Міська цільова Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Ніжинська міська стоматологічна поліклініка" Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2024рік(передані кошти) | 500 000 | 500 000 |
|  |  | Всього по КПВК 0212100 «Стоматологічна допомога населенню» | 500 000 | 500 000 |
| 0813104 | 3132 | Капітальний ремонт частини приміщення (50м²) Територіального центру по вул. Шевченка,99-Є у м.Ніжині Чернігівської області в т.ч. ПВР (передані кошти) | 457 269,0 | 457 269,0 |
|  |  | Всього по КПВК 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» | 457 269,0 | 457 269,0 |
| 1014030 | 3110 | Передплата періодичних видань для ЦБС (передані кошти) | 50 000,0 | 24 988,0 |
|  |  | Всього по КПВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» | 50 000,0 | 24 988,0 |
| 1014081 | 3110 | Придбання обладнання централізованій бухгалтерії (передані кошти) | 30 000,0 | 30 000,0 |
|  |  | Всього по КПВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» | 30 000,0 | 30 000,0 |
| 1115011 | 3110 | Програма розвитку фізичної культури та спорту відділу з питань фізичної культури та спорту ( придбання інвентарю-страхувального подіума для тренера на різновисокі бруси федерації гімнастики спортивної) (передані кошти) | 43 000,0 | 42 000,0 |
|  |  | Всього по КПВК 1115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» | 43 000,0 | 42 000,0 |
| 1115031 | 3110 | Придбання 2-х килимів для КДЮСШ (передані кошти) | 261 000,0 | 231 922,0 |
|  |  | Всього по КПВК 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» | 261 000,0 | 231 922,0 |
| 1216011 | 3131 | Міська цільова програма з капітального ремонту ліфтів в багатоквартирних житлових будинках Ніжинської міської територіальної громади на 2024рік (передані кошти) | 700 000,0 | 685 663,9 |
|  |  | Всього по КПВК 1216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» | 700 000,0 | 685 663,9 |
| 1216030 | 3210 | МЦП "Удосконалення системи поводження з ТПВ, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської міської ТГ на 2024 рік"(придбання багаторічних рослин) (передані кошти) | 270 332,0 | 270 332,0 |
|  |  | Всього по КПВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» | 270 332,0 | 270 332,0 |
| 1217321 | 3142 | Реконструкція системи газопостачання об’єкта за адресою: Чернігівська обл., місто Ніжин, вул. Івана Франка, буд.22, в т.ч. ПВР (приміщення СЮТ) (передані кошти) | 70 000,0 | 69 343,99 |
| 1217321 | 3142 | Реконструкція системи газопостачання об’єкта за адресою: Чернігівська обл., місто Ніжин, вул. Овдіївська, буд.227, в т.ч. ПВР (приміщення гімназії №13) (передані кошти) | 40 000,0 | 16 707,31 |
|  |  | Всього по КПВК 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» | 110 000,0 | 86 051,3 |
| 1217330 | 3122 | Будівництво системи передачі даних та відеоспостереження м. Ніжин, Чернігівської обл.,в т.ч. ПКД (передані кошти) | 1 223 000,0 | 87 333,0 |
| 1217330 | 3122 | Програма розвитку міжнародної та інвестиційної діяльності в Ніжинській міській ТГ - співфінансування проекту "Безпечна громада на 2023-2027" (Будівництво мережі відеоспостереження в громадських місцях, в т.ч. ПКД) (передані кошти) | 320 000 | 61 500 |
|  |  | Всього по КПВК 1217330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності» | 1 557 000,0 | 148 833,0 |
| 1017520 | 3110 | Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки (передані кошти) | 178 000,0 | 148 000,0 |
|  |  | Всього по КПВК 1017520 «Реалізація Національної програми інформатизації» | 178 000,0 | 148 000,0 |
| 0217640 | 3210 | Комплексна програма енергоефективності бюджетної, комунальної та житлової сфер Ніжинської ТГ на 2022-2024рока (спів фінансування проекту встановлення сонячної електростанції на даху пологового будинку) (передані кошти) | 406 000,0 | 406 000,0 |
|  |  | Всього по КПВК 0217640 «Заходи з енергозбереження» | 406 000,0 | 406 000,0 |
| 3117650 | 2281 | Міська програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин на 2024 рік (передані кошти) | 24 950.0 | 4 068,0 |
|  |  | Всього по КПВК 3117650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» | 24 950,0 | 4 068,0 |
| 1217670 | 3210 | МЦП "Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Ніжинської міської ТГ на 2024 рік"( КП "НУВКГ) (передані кошти) | 700 000,0 | 700 000,0 |
|  |  | Всього по КПВК 1217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» | 700 000,0 | 700 000,0 |
| 0218110 | 3122 | Програма розвитку цивільного захисту Ніжинської міської територіальної громади на 2024 рік, (передані кошти) | 1 500 000,0 | 28 287,6 |
| 1218110 | 3110/3210 | Програма розвитку цивільного захисту Ніжинської міської територіальної громади на 2024 рік, в т.ч передані кошти-план 25 068 400грн | 27 567 700,0 | 14 100 000,0 |
|  |  | Всього по КПВК 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» | 29 067 700,0 | 14 128 287,60 |
| 0218240 | 3110 | Комплексна програма заходів та робіт з територіальної оборони Ніжинської міської територіальної громади на 2024 рік (передані кошти) | 9 600 000,0 | 8 907 278,0 |
|  |  | Всього по КПВК 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» | 9 600 000,0 | 8 907 278,0 |
|  |  | Разом, в тому числі передані кошти |  | 53 579 154,41 44 178 820,83 |

Перший заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради                            Федір ВОВЧЕНКО