|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4до Порядку розроблення місцевих/ регіональнихцільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання в новій редакції |

Інформація про виконання програми станом на 01.01.2025 року \_**Міська цільова програма "Розвитку комунального підприємства "НУВКГ" на 2024 рік"** затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 2-35/2023 від 08.12.2023 року, зі змінами № 58-37/2024 від 04.04.2024 року (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **1216013**  |  | **Забезпечення діяльності водопровідного- каналізаційного господарства**  |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми)  |

 |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення | Пояснення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |  |
| 236 950,0 |  236 950,0 |  | 236 751,66 |  236 751,66 |  |  - 198,34 |  - 198,34 |  | Зекономлені кошти |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, гривень | Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Придбання запірної арматури | УЖКГ та Б КП НУВКГ  | 90 600,0 |  | 90 600,0 |  | Придбано люки згідно договору №523 від 18.06.2024 року.В кількості 82 штук. |
| 2 | Придбання люків | УЖКГ та БКП НУВКГ | 63 700,0 |  | 63 700,0 |  | Придбано залізобетонні конструкції згідно договору №503 від 10.06.2024 року. В кількості 40 штук. |
| 3 | Залізобетонні конструкції | УЖКГ та БКП НУВКГ |  82 650,00 |  | 82 451,66 |  | Придбано запірнорегулюючої арматури згідно договору №703 від 19.08.2024 року. В кількості 16 штук. |
|  | Разом |  |  **236 950,0** |  | **236 751,66** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **В.о. керівника установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Світлана СІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Т.в.о. головного бухгалтера** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Інна СТУПКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |