|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4до Порядку розроблення місцевих/ регіональнихцільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання в новій редакції |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2025 року

|  |
| --- |
|  **Міська цільова програма «Охорона навколишнього природного середовища Ніжинської міської територіальної громади на період 2024 рік ».** затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 2-35/2023 від 08.12.2023 року, зі змінами № 3-38/2024 від 11.06.2024 року, зі змінами № №3-38/2024 від 11.06.2024 року, № 5-42/2024 від 20.11.2024 року. |

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1218311  |  |  **Охорона та раціональне використання природних ресурсів**  |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми)  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |  |
| 1 457 524,59 |  | 1 457 524,59 | 945 806,90 |  | 945 806,90 | -511 717,69 |  | -511 717,69 | Кошти не використані в зв’язку з неготовністю відповідних документів для оплати |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, гривень | Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Розчистка водовідвідних канав | УЖКГ та Б  |  | 90 000,00 |  | 43 401,90 | Очищення канави вул. Садова, Н.Власенка, Широкомагерська, 8-го Березня |
| 2 | Будівництво мулового відстійника в т.ч. ПКД | УЖКГ та Б  |  | 800 000,00 |  | 800 000,00 | Виготовлення проектно-кошторисної документацiї по об`єкту будiвництво карт мулових майдончикiв очисних споруд; дог. № 0307/24-П вiд 08.07.2024р |
| 3 | Послуги з паспортизації водойм міста | УЖКГ та Б  |  | 427 524,59 |  |  |  |
| 4 | Придбання фекального насосного агрегату для заміни на каналізаційній насосній станції  | УЖКГ та Б  |  | 140 000,00 |  | 102 405,00 | Утримання зовнiшнiх та внутрiшнiх мереж водовiдведення (насосний агрегат каналiзацiйний NEP TM c80/160V з двигуном); дог.№293 вiд 18.11.2024р. Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів за рахунок коштів спеціального фонду обласного бюджету від надходжень екологічного податку. |
|  | Всього |  |  | 1 457 524,59 |  | 945 806,90 |  |
| **В.о. керівника установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Світлана СІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Т.в.о. головного бухгалтера** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Інна СТУПКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |